Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. (Đã điền sẵn) |
| 2. Kiểm tra Increment | - PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. - PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa đạt DoD (1) - Thiếu 2 chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại. + PBI-05: Chưa đạt DoD (2) và (3) - Chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | - User Journey: Mở ứng dụng → Dán số điện thoại/đường link cần kiểm tra → Xem kết quả/lý do cảnh báo → Bấm nút gửi báo cáo. - Người demo: Developers (Thu An/Gia Bình/Mai Lan) hoặc mời trực tiếp Stakeholders (chị Vy/cô Mai) thao tác dùng thử dưới sự chia sẻ màn hình/hướng dẫn của Developers. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. (Đã điền sẵn) |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Anh/chị/cô thấy thông tin cảnh báo hiển thị trên màn hình đã đủ rõ ràng và dễ hiểu để phòng tránh lừa đảo chưa?" 2. "Trong quá trình thao tác, có bước nào khiến anh/chị/cô thấy bối rối hoặc khó sử dụng không?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. (Đã điền sẵn) |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. (Đã điền sẵn) |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | - Sai ở đâu: PO không nên là người độc thoại trình diễn; không được demo PBI chưa Done (PBI-04, PBI-05); thông báo PBI-05 "đã hoàn thành" là sai sự thật vì chưa đạt DoD. - Sửa thành: Developers (hoặc Stakeholders) demo các phần đã Done (PBI-01, 02, 03). PO thông báo minh bạch tiến độ của PBI-04 và 05 (nói rõ là chưa Done và lý do chưa đạt DoD). |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | - Sai ở đâu: Sprint Review không phải là buổi báo cáo tiến độ cá nhân (đó là mục đích của Daily Scrum). - Sửa thành: Toàn bộ thời gian này dành cho Scrum Team và Stakeholders thảo luận về Sản phẩm, trả lời các câu hỏi mở và thu thập phản hồi trải nghiệm. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | - Sai ở đâu: 3 phút là quá ngắn để Stakeholders nói; Scrum Master không có quyền chốt tính năng làm ở Sprint sau (đó là quyền của PO). - Sửa thành: Stakeholders được tự do góp ý xuyên suốt buổi. PO là người ghi nhận các góp ý vào Product Backlog và cùng thảo luận định hướng tiếp theo (không hứa chắc chắn sẽ làm ngay ở Sprint sau). |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. (Đã điền sẵn) |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Cách xử lý: Product Owner (Ngọc Hương) ghi nhận yêu cầu này thành một Product Backlog Item (PBI) mới vào Product Backlog để cân nhắc mức độ ưu tiên phát triển trong các Sprint tương lai. Không cam kết làm ngay. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Cách xử lý: Đây là lỗi (bug) UI/UX. Product Owner ghi nhận bug này vào Product Backlog với độ ưu tiên cao để Developers sớm sửa lỗi hiển thị, đảm bảo chất lượng cho PBI-02 vừa hoàn thành. |

S